Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | VECINAPP – Administrador de Condominios de Viviendas Sociales. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se vincula a las siguientes áreas de desempeño del plan de estudios: - Desarrollo de Software - Gestión de Proyectos TI - Bases de Datos y Analítica - Arquitectura y Seguridad - Desarrollo Web/Móvil - Experiencia de Usuario (UX) |
| Competencias | Durante el desarrollo de VECINAPP se pusieron en práctica, entre otras, las siguientes competencias: - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando ciclo de vida, mejores prácticas y estándares. - Diseñar y generar soluciones para requerimientos de información con bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos con metodologías y estándares de vanguardia. - Evaluar y gestionar proyectos durante todo el ciclo de vida utilizando buenas prácticas y metodologías/herramientas tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software end-to-end según estándares, marcos y regulaciones, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. - Desarrollar proyectos móviles y web usando marcos de trabajo, herramientas, lenguajes y buenas prácticas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | VECINAPP es una plataforma socio–tecnológica para gestión comunitaria y seguridad del barrio, orientada a condominios de viviendas sociales. Problema abordado: En estos condominios se observa un conjunto de problemáticas que se refuerzan entre sí: - Inseguridad en los espacios comunes y en el entorno del condominio. - Baja coordinación entre vecinos y administración. - Iluminación deficiente en sectores críticos. - Escasa denuncia de incidentes y delitos. - Conflictos entre vecinos por falta de canales claros de comunicación y reglas visibles. Además, muchas comunidades siguen dependiendo de planillas de cálculo, grupos de mensajería no estructurados o aplicaciones genéricas que no se adaptan a la realidad de los condominios sociales, lo que limita la trazabilidad de incidencias, el seguimiento de mantenimientos y la construcción de confianza en la gestión. Propuesta de solución: Frente a este contexto, el proyecto propone VECINAPP: VECINAPP es una aplicación Web/Mobile con un panel de administración para comunicación, incidencias, mantenimiento, participación comunitaria y analítica básica. La solución incluye: - Un panel web para el administrador y/o comité, con funcionalidades de: - Gestión de residentes y unidades. - Registro y seguimiento de incidencias. - Creación y programación de anuncios comunitarios. - Visualización de métricas e indicadores claves de operación. - Visualización de CCTV y base tecnológica para conectividad con el municipio. - Una aplicación móvil o PWA para residentes, pensada para: - Recibir notificaciones y avisos. - Reportar incidencias y hacer seguimiento de su resolución. - Participar en encuestas y decisiones comunitarias. - Consultar información relevante de la comunidad. Enfoque y relevancia profesional: El enfoque del proyecto es socio–técnico, inspirado en principios CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), en software seguro y accesible y en la construcción de comunidades más organizadas e informadas. Este proyecto es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque permite: - Aplicar competencias de arquitectura de software, desarrollo web/móvil, bases de datos, analítica y ciberseguridad. - Abordar una problemática real del entorno social, con impacto directo en la calidad de vida de las personas. - Integrar conceptos de proyectos ágiles, diseño centrado en el usuario, accesibilidad y sostenibilidad tecnológica. Además, VECINAPP apunta a beneficios clave para la comunidad: - Seguridad mejorada: sistema de alertas, registro y monitoreo de incidencias. - Comunicación efectiva: canales directos entre residentes y administración, con notificaciones y mensajes claros. - Gestión eficiente: automatización de procesos administrativos y de mantenimiento. - Transparencia progresiva: acceso a información sobre decisiones administrativas y estado de solicitudes, sentando las bases para mayores niveles de transparencia, incluso financiera, en futuras iteraciones. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar un MVP de VECINAPP que mejore la gestión y la percepción de seguridad del condominio mediante funcionalidades de comunicación, gestión de incidencias, mantenimiento y participación comunitaria. Objetivos específicos 1. Realizar un levantamiento de información con al menos 15 residentes y autoridades relacionadas en un plazo máximo de 3 semanas. 2. Construir el MVP (aplicación móvil + panel web de administración) en un periodo aproximado de 10 semanas. 3. Habilitar funcionalidades de analítica básica y notificaciones operativas a más tardar en la semana 12. 4. Alcanzar un puntaje de usabilidad SUS ≥ 70/100 en pruebas de uso y operación de la solución. |
| 3. Metodología | La metodología utilizada corresponde a un marco ágil híbrido (Scrum/Kanban), organizado en sprints de 2 semanas. Se definieron roles claros dentro del equipo: un Product Owner responsable de la priorización y del contacto con los actores clave, y un Equipo de Desarrollo encargado de frontend, backend, datos y QA. Se llevaron a cabo ceremonias periódicas: planificación de sprint, dailies para seguimiento, revisiones con actores (administradores y, cuando fue posible, representantes de residentes) y retrospectivas para mejorar el proceso de trabajo. En cuanto a calidad y seguridad, se incorporaron criterios de aceptación, pruebas unitarias en componentes críticos, pruebas de integración y pruebas E2E. Además, se consideraron lineamientos OWASP, respaldos de información y aspectos de accesibilidad (por ejemplo, alineamiento con principios WCAG básicos). El desarrollo se estructuró en etapas vinculadas al ciclo de vida del proyecto: descubrimiento y levantamiento; diseño de prototipos y arquitectura (incluyendo DER y APIs); construcción del MVP (app móvil y panel web); módulos de analítica y hardening de seguridad; y finalmente, capacitación, piloto y cierre con métricas y documentación. Esta metodología fue pertinente porque permitió iterar rápidamente con retroalimentación temprana, ajustar el alcance de acuerdo con las restricciones de tiempo del semestre y mantener trazabilidad de decisiones técnicas y funcionales, alineando el desarrollo con los objetivos del proyecto y del perfil de egreso. |
| 4. Desarrollo | - Etapas o actividades del Proyecto APT El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en las siguientes etapas principales, de acuerdo con la planificación definida en la Fase 1 y presentada en la carta Gantt: - Descubrimiento y levantamiento - Se identificaron los actores clave del condominio (administrador, junta de vecinos y residentes). - Se realizó levantamiento de requisitos mediante entrevistas y/o encuestas digitales a residentes y autoridades. - Se elaboró un mapa de procesos del condominio. - Se priorizaron las funcionalidades del MVP (comunicación, incidencias, mantenimiento, seguridad y analítica básica) utilizando la técnica MoSCoW. - Prototipos y arquitectura / DER - Se diseñaron prototipos en Figma para la aplicación móvil y el panel web de administración. - Se definió la arquitectura de la solución, considerando frontend, backend, base de datos e integración con sistemas de CCTV. - Se elaboró el modelo de datos (DER) y se definieron los contratos de API, incluyendo roles y permisos de los distintos tipos de usuarios. - Desarrollo del MVP (app y panel) - Se implementaron los módulos de autenticación y autorización por roles. - Se desarrollaron las funcionalidades de comunicación (avisos, mensajes), registro y gestión de incidencias y mantenimiento. - Se configuró la base de datos y se implementaron los endpoints principales de la API que conectan la app con el panel de administración. - Analítica, participación y hardening de seguridad - Se implementaron encuestas y mecanismos de participación para recopilar la opinión de los residentes. - Se construyó un panel básico de KPIs (por ejemplo, incidencias resueltas, tiempos de respuesta y uso de la aplicación). - Se revisaron aspectos de accesibilidad y se aplicó un checklist basado en OWASP para fortalecer la seguridad y el hardening de la plataforma. - Integración, capacitación, demo, piloto y cierre - Se integraron los componentes App, API y Panel de administración, realizando pruebas end-to-end y pruebas de aceptación con usuarios (UAT). - Se preparó y ejecutó una demo y/o video explicativo para la administración y los residentes. - Se llevó a cabo un piloto controlado con un grupo de usuarios del condominio, recopilando feedback y midiendo la usabilidad mediante la escala SUS. - Se consolidó la documentación final del proyecto, incluyendo manuales de usuario, guías básicas de uso y el informe de cierre. - Facilitadores y dificultades - Facilitadores principales - El trabajo en equipo con roles claros (Product Owner y equipo de desarrollo) permitió priorizar de manera ordenada el backlog y distribuir las tareas según las fortalezas técnicas de cada integrante. - El uso de herramientas cloud y servicios asociados a convenios académicos facilitó la implementación del entorno de desarrollo y despliegue sin incurrir en costos adicionales. - El acompañamiento de los docentes y los lineamientos de la asignatura Capstone ayudaron a mantener el proyecto alineado con el perfil de egreso y con las fases del APT. - Dificultades principales - La coordinación con residentes y autoridades para el levantamiento de información y la validación de prototipos fue compleja, debido a la disponibilidad acotada y a los tiempos limitados del semestre. - Fue necesario ajustar el alcance del MVP para poder cerrar las funcionalidades clave dentro del periodo establecido, priorizando los módulos esenciales por sobre funcionalidades deseables. - Se presentaron desafíos técnicos en la integración con sistemas externos (por ejemplo, CCTV u otros servicios) y en el aseguramiento de la seguridad y el rendimiento de la plataforma. - También surgieron dificultades relacionadas con la interconectividad y la necesidad de resguardar la privacidad de la información y los datos sensibles de los residentes. - Ajustes realizados Frente a estas dificultades se realizaron los siguientes ajustes: - Priorización de alcance: se concentró el desarrollo en las funcionalidades críticas del MVP (comunicación, incidencias, mantenimiento básico y panel administrativo), dejando algunas características avanzadas como parte de una evolución futura del producto. - Estrategia de levantamiento de información: se complementó el trabajo presencial con encuestas digitales y análisis de información secundaria, para no depender exclusivamente de reuniones presenciales con residentes y autoridades. - Refinamiento iterativo de la arquitectura y prototipos: a partir del feedback de pruebas de usabilidad y revisiones internas, se ajustaron flujos de navegación, priorización de pantallas y algunos aspectos de la arquitectura lógica de la solución. - Mejoras de adopción y conectividad: se simplificó el onboarding de usuarios y se consideraron capacidades de PWA/offline para mitigar problemas de conectividad en ciertos momentos. - Protección de datos sensibles: se revisaron los flujos de reporte y visualización de incidencias, incorporando criterios de anonimato y buenas prácticas en el tratamiento de datos, con el fin de resguardar la privacidad de los residentes y de la comunidad. |
| 5. Evidencias | Ver: “anexo 1- Evidencias.docx” |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de VECINAPP permitió profundizar en los intereses profesionales declarados al inicio de la asignatura, vinculados a áreas como: soluciones empresariales en entornos cloud, analítica de datos, gestión y mejora continua de operaciones, transformación digital con impacto social, arquitectura cloud/DevOps, ciberseguridad y diseño de experiencias de usuario accesibles. El proyecto se relaciona directamente con esos intereses, ya que aborda riesgos reales en condominios de viviendas sociales (inseguridad, falta de coordinación vecinal, baja denuncia de incidentes) mediante una solución digital que integra monitoreo, comunicación y analítica básica. Esto permitió aplicar en un contexto real principios de gestión de riesgos, diseño de soluciones en la nube y explotación de datos para apoyar la toma de decisiones en la comunidad. Tras la ejecución del Proyecto APT, los intereses profesionales se consolidan en líneas como: • Participar en el diseño e implementación de soluciones cloud escalables para organizaciones y comunidades. • Desempeñarse en roles asociados a gestión de proyectos TI, DevOps o arquitectura de soluciones. • Profundizar en analítica de datos y visualización para apoyar decisiones operativas y estratégicas (por ejemplo, tableros tipo Power BI). • Continuar trabajando en proyectos con enfoque social, donde la tecnología se utilice como herramienta para mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables. En términos de proyección laboral, la experiencia con VECINAPP refuerza el interés por desempeñarse en equipos multidisciplinarios de desarrollo de software, participar en iniciativas de transformación digital en el ámbito público o privado y seguir perfeccionándose en temas de seguridad, cloud y gestión de proyectos ágiles. |